Rapport de suivi

# Le présent rapport de suivi concerne un projet relatif à :

# La méthode boisement

# La méthode reconstitution de peuplements forestiers dégradés

# Nom du projet : SF²X4C_Nousilllière

https://label-bas-carbone.ecologie.gouv.fr/projets/sf2x4cnousilliere

N° DS : 11919773 - Déposé le 13 avril 2023 11:13

Déposé sous la V2

# PARTIE 1 : CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Surface : 39,62 ha

Densité de plantation :  1250 plants/ha pour le Pin maritime (45%), le Pin laricio (25%), l’aulne glutineux (2%) ;  1600 plants/ha pour les Douglas (14%) et 204 plants/ ha pour le peuplier (14%).

Date de plantation : réception finale le 16/04/2021 avec les échéances suivantes selon les sous parcelles forestières

Essences : indiquer la ventilation des essences à la plantation :

- Pin maritime (45%),

- Pin laricio (25%),

- Douglas (14%)

- Aulne glutineux (2%)

- Peuplier (14%).

En fonction des essences majoritairement plantées, à partir de quelle année et à quel mois le projet peut-il être audité : août 2025

Y a-t-il eu un écart dans la ventilation des essences par rapport à ce qui avait été initialement prévu au moment du dépôt du projet au label Bas-Carbone ?

Oui

Non

Si oui, quelles sont les essences qui ont dû être substituées ?

Si oui, pour quelle raison ces essences ont-elles été substituées ?

Pénurie de l’essence en question au moment de la plantation

Changement d’essence au moment du regarnis car l’essence d’origine était inadaptée/mal adaptée (une forte mortalité ayant été constatée sur l’essence en question)

Autre raison, préciser :

Si oui, quelles classes de fertilité et quelles tables de production ont été utilisées pour recalculer les réductions d’émissions ?

Voici les tables de production utilisées pour calculer les RE :

| Essence | Table utilisée | Fertilité retenue |
| --- | --- | --- |
| Pin Maritime | ENGREF- Tables françaises – Decourt Lemoine (1969) – Landes | 2 (1à5) |
| Pin laricio | Forestry commission – Hamilton and Christies (1974) – Corsican pine | 10 (de 20 à 6) |
| Douglas | Forestry commission – Hamilton and Christies (1974) – Douglas fir | 16 (de 24 à 10) |
| Aulne glutineux | Forestry commission - Hamilton and Christies (1974) - Sycamore, ash, birch | 8 (12 à 4) |
| Peuplier (Koster) | Données de production CNPF non publiées issue de dispositifs suivis - Eric Paillassa - Peuplier Koster | Une seule classe connue |

Nombre de réductions d’émissions

Si l’année de plantation (pour les projets labellisés sous la V3) et/ou les essences (pour tous les projets) ont été modifiées par rapport à ce qui avait été déclaré dans le dossier labellisé, après une mise à jour du calculateur combien de réductions d’émissions sont générées par le projet ?

REA forêt après rabais =  7 510____________

REA produits bois après rabais =  243____________

REI substitution après rabais = 3 044 ____________

REA totales générables =  10 797____________

Additionnalité

Votre projet a-t-il bénéficié, depuis le dépôt du dossier pour labellisation, de financements autres que ceux des acheteurs des réductions d’émissions ? Par exemple : subvention nationale, subvention régionale, subvention départementale, subvention communale

Oui

Non

# PARTIE 2 : LE SUIVI DE l’ANNÉE N À N+5

La vie du projet durant les 5 premières années

Avez-vous effectué ou fait effectuer des comptages/suivis intermédiaires de mortalité ?

Oui

Non

Si oui, détailler :

.

Insérer ci-après des photographies légendées du projet à des âges différents à joindre. Inclure autant de photos illustratrices de la vie du projet de l’année 0 à 5 que vous le souhaitez.

Les regarnis

Avez-vous effectué des regarnis ?

Oui

Non

Si oui, à quelle année ? _en 2022 et 2023_________________

Sur combien de plants ? __________________

Lister la composition et la ventilation des essences du regarni :

- 2600 plants de PM (sur un total de 15010 plants plantés) : ssparcelles 1c, 1d1, 1d2 et 1f - 4374 plants de PM (sur un total de 10750 plants plantés) : ssparc. 5c,5f,5j et 2g - 1790 plants de Pin laricio (sur un total de 14649 plants plantés) : ssparc 1j; 2e et 3c - 900 plants de douglas, 723 plants de pin taeda et 700 plants de PM pour regarnir sur la parcelle 6d plantées de 9000 douglas.

Les travaux d’entretien

Avez-vous effectué des travaux post-plantation (broyages, dégagements, tailles de formation…) ?

Oui

Non

Pour plus de clarté dans la vérification documentaire, voici un tableau rassemblant l’ensemble des factures par type d’opération et sous parcelles concernées :

Les co-bénéfices

Quelles actions particulières avez-vous mis en œuvre pour valoriser les co-bénéfices que vous avez déclarés à l’année de labellisation de votre projet (ne renseigner que si pertinent*) ?

- Voir facture : Arbor Ecobois est l’ETF principale employée sur le projet et se trouve à 38 km de distance, à Mayet.. Elle pratique de la réinsertion en partenariat avec la mission locale. - N° certification PEFC : à fournir - N° d’assurance forestière à fournir - Maintien de bordures boisées : voir sur place. - Eau : voir installation de ripisylve au bord du ruisseau (Aulne)

Le document de gestion durable

Quel document de gestion durable avez-vous ?

Aménagement forestier (uniquement forêts publiques)

Plan simple de gestion

Code de bonnes pratiques sylvicoles

Règlement type de gestion

En quelle année l’avez-vous fait agréer ? __2018________

Joindre une copie du courrier d’agrément du document de gestion durable.OK

Voici les itinéraires par sous parcelles forestières et leur surface (en croisant avec l’orthophoto, vous pourrez rapidement comprendre les îlots) :

Et le suivi selon les factures :