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Rapport de suivi


Le présent rapport de suivi concerne un projet relatif à :
|_| La méthode boisement
|X| La méthode reconstitution de peuplements forestiers dégradés




Nom du projet : ____________________________________________

Reconstitution par plantation en plein du Bois des Minières suite à la crise sanitaire du scolyte sur les épicéas ___________________________



PARTIE 1 : CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Surface : 7.97 ha

Densité de plantation : 
Résineux : 3.5m*2.35m soit 1216 plants/ha
Feuillus : 3.5m*1.80m soit 1587 plants/ha 

Date de plantation : printemps 2022
Si le projet a été déposé sous V3, l’année de plantation correspond à celle déclarée dans le tableur : 
|_| Oui
|X| Non. La corriger et joindre le calculateur mis à jour. 

Essences : indiquer la ventilation des essences à la plantation :
	Douglas 4533 plants soit 50%
Mélèze Europe 950 plants soit 10.5%
Mélèze hybride 950 plants soit 10.5%
Chêne sessile 301 plants soit 3.5%
Chêne pubescent 391 plants soit 4.5%
Alisier torminal 75 plants soit 1%
Merisier 568 plants soit 6.5%
Erable plane 622 plants soit 7%
Erable sycomore 565 plants soit 6.5%



En fonction des essences majoritairement plantées, à partir de quelle année et à quel mois le projet peut-il être audité : fin plantation avril 2022 donc avril 2027

Y a-t-il eu un écart dans la ventilation des essences par rapport à ce qui avait été initialement prévu au moment du dépôt du projet au label Bas-Carbone ?
|X| Oui
|_| Non
Si oui, quelles sont les essences qui ont dû être substituées ?
	Initialement du tilleul grandes feuilles était prévu dans le mélange feuillu, or pénurie donc remplacé par de l’érable plane



Si oui, pour quelle raison ces essences ont-elles été substituées ?
|X| Pénurie de l’essence en question au moment de la plantation
|_| Changement d’essence au moment du regarnis car l’essence d’origine était inadaptée/mal adaptée (une forte mortalité ayant été constatée sur l’essence en question)
|_| Autre raison, préciser :
	



Si oui, quelles classes de fertilité et quelles tables de production ont été utilisées pour recalculer les réductions d’émissions ? NB : le recours aux indications données dans la V3 pour ce choix est obligatoire.
Joindre le calculateur mis à jour. 
	Érable plane déjà prévu dans le projet initial, seule sa proportion a été modifiée
 (Rattachés la table de production du châtaignier avec minoration de la classe de fertilité: CF 4/5)





Nombre de réductions d’émissions
Si l’année de plantation (pour les projets labellisés sous la V3) et/ou les essences (pour tous les projets) ont été modifiées par rapport à ce qui avait été déclaré dans le dossier labellisé, après une mise à jour du calculateur combien de réductions d’émissions sont générées par le projet ?
REA forêt après rabais = _____2158_______
REA produits bois après rabais = ________18____
REI substitution après rabais = ____223________
REA totales générables = _____2398_______

Additionnalité
Votre projet a-t-il bénéficié, depuis le dépôt du dossier pour labellisation, de financements autres que ceux des acheteurs des réductions d’émissions ? Par exemple : subvention nationale, subvention régionale, subvention départementale, subvention communale 
|X| Oui
|_| Non

Si oui, lesquels ? Joindre les justificatifs associés.
	Subvention France Relance – dossier n°FRF21D070000050





PARTIE 2 : LE SUIVI DE l’ANNÉE N À N+5


La vie du projet durant les 5 premières années
Avez-vous effectué ou fait effectuer des comptages/suivis intermédiaires de mortalité ?
|X| Oui
|_| Non

Si oui, détailler :
	Comptage suite à la plantation (été 2022), ayant découlé sur le regarni au printemps 2023 
*Les pourcentages indiqués ci-après sont des pourcentages de reprise (donc, de plants vivants).*
Douglas 79%
Mélèze Europe 83% 
Mélèze hybride 83%
Chêne sessile 42%
Chêne pubescent 68%
Alisier torminal 87%
Merisier 81%
Erable plane 83%
Erable sycomore 83%



Insérer ci-après des photographies légendées du projet à des âges différents à joindre. Inclure autant de photos illustratrices de la vie du projet de l’année 0 à 5 que vous le souhaitez.

Les regarnis
Avez-vous effectué des regarnis ?
|X| Oui
|_| Non
Si oui, à quelle année ? 2023
Sur combien de plants ? 1829
Lister la composition et la ventilation des essences du regarni :
	Douglas 945 plants soit 51%
Mélèze Europe 159 plants soit 9%
Mélèze hybride 158 plants soit 8%
Chêne sessile 174 plants soit 9%
Chêne pubescent 125 plants soit 7%
Merisier 109 plants soit 6%
Erable sycomore 118 plants soit 6% 
Tilleul grandes feuilles 80 plants soit 4% 



Les travaux d’entretien
Avez-vous effectué des travaux post-plantation (broyages, dégagements, tailles de formation…) ?
|X| Oui
|_| Non




Si oui, lister les travaux effectués et leur année de réalisation :
	Dégagement : novembre 2022
Broyage 1 interligne sur 2 dans les résineux : février 2023
Dégagement : octobre 2023
Broyage 1 interligne sur 2 (l’autre) : novembre 2023
Dégagement : juin 2024
Dégagement : juillet 2025
Broyage 1 interligne sur 2 : à venir avril 2026 



Les co-bénéfices
Quelles actions particulières avez-vous mis en œuvre pour valoriser les co-bénéfices que vous avez déclarés à l’année de labellisation de votre projet (ne renseigner que si pertinent*) ?
	Adhésion PEFC : certificat PEFC joint
Préservation des sols : seul les interlignes ont été broyés lors de la plantation et des entretiens, le reste de la surface n’est jamais travaillé mécaniquement + préparation en potets
Reboisement mélangé avec 9 essences



Le document de gestion durable
Quel document de gestion durable avez-vous ?
|_| Aménagement forestier (uniquement forêts publiques)
|_| Plan simple de gestion
|_| Code de bonnes pratiques sylvicoles
|X| Règlement type de gestion

En quelle année l’avez-vous fait agréer ? 2022
Joindre une copie du courrier d’agrément du document de gestion durable.*
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